Часть V ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

ДОГОВОР № КСУ/17-6-24

на выполнение работ по доработке и развитию информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

(Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).

г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полностью ФИО*), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам процедуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Протокол к № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_.2023г.) заключили настоящий Договор на выполнение работ по доработке и развитию информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

(далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей толкования и исполнения настоящего Договора следующие понятия имеют определения:

|  |  |
| --- | --- |
| Акселерационная программа | Комплекс мер нефинансового характера, предназначенных для поддержки российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий, включающих анализ таких проектов, наставничество, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов. |
| Акселерация проектов | Комплекс мероприятий, направленных на ускоренное развитие российских решений в сфере информационных технологий, разрабатываемых российскими технологическими компаниями, включающий проведение акселерационных программ и информационно-методическое и экспертное сопровождение акселерационных программ |
| Акселератор Спринт | Акселерационная программа, осуществляемая Фондом в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| Аналитика | Набор данных, рассчитанных по определенным алгоритмам для последующего анализа |
| Город | Место деятельности организации |
| Документ | Файл формата word или excel |
| Задача | Задача, назначенная на участника экспертной сети с определенными сроками выполнения |
| Информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации | Комплекс мероприятий, предусматривающих исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере информационных технологий для подготовки обучающих и информационно-методических материалов, включая модели формирования и реализации проектов, а также организацию и проведение конкурсных отборов, в том числе в электронной форме, информирование технологических компаний об акселерационных программах, а также иные мероприятия, связанные с организацией акселерационных программ |
| История взаимодействий | Набор контактов с экспертом в рамках временного интервала |
| ИТ, IT | Информационные технологии |
| Команда проекта (команда) | физические лица, задействованные в реализации проекта |
| Контакт \ Взаимодействие | Событие взаимодействия с экспертом в рамках како-либо процесса |
| Локация | Локация, в которой работает эксперт |
| Направление | Направление деятельности, в котором работает эксперт |
| НКИТ | Новые коммуникационные интернет-технологии |
| Область экспертизы | Область экспертизы, которой обладает эксперт |
| Организация | Организационно-правовая форма юридического лица, к которой эксперт имеет какое-либо отношение |
| Приоритетные направления | Приоритетные направления нефинансовой поддержки проектов технологических компаний для осуществления акселерации в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» |
| Проекты организаций | Проекты организаций, выпускников акселерационной программы |
| Результат | Результат, представленный в виде выборок экспертов, текстовых описаний или запланированных мероприятий |
| Роль | Свойство задачи, определяющее отношение частника задачи к набору действий, к примеру Заказчик, Исполнитель |
| Уровень готовности технологии (УГТ) | метрика оценки зрелости технологии, определяемая в соответствии с пунктом 5.1.2 Национального стандарта Российской Федерации «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий» ГОСТ Р 58048-2017 |
| Участник акселератора | Технологическая компания, финалист конкурсного отбора, которая подписала Согласие; |
| Участник конкурсного отбора (участник) | Российская технологическая компания, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией; |
| Финалист конкурсного отбора (финалист) | Технологическая компания, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе на акселерацию проектов и прошедшая конкурсный отбор, который организует и проводит Фонд; |
| Экспертная сеть, Система | Информационная система поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий |
| ТЗ | Техническое задание (настоящий документ, являющийся технической частью конкурсной документации для проведения конкурсных процедур); |
| ЧТЗ | Частное техническое задание. |
| ФРИИ, Фонд | Фонд развития интернет-инициатив |
| Эксперт | Участник сети, лицо, обладающее специальными знаниями по тематике проводимых мероприятий (заседаний), а также предоставляющее свои предложения и экспертные оценки в рамках коллективного обсуждения |
| Экспертная сеть, Система | информационная система поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации |

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

* 1. Выполнение работ по развитию и доработке информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». (далее – Система), далее - Работы.
  2. Исключительное право на результаты Работ, в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента создания (выражения в объективной форме) такого Результата работ и всех его составных частей, если иное не будет согласовано Сторонами. Момент (дата) создания результата Работ указывается Сторонами в Акте сдачи-приемки Работ.
  3. Перечень Работ, включая работы по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ и гарантийному обслуживанию Системы и ее компонентов, требования к составу, характеристикам, последовательности, срокам, результату Работ, определены Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
  4. Начало выполнения Работ по Договору: с даты заключения Договора. Завершение Работ – 16 декабря 2024 года.

1.5. Место выполнения Работ: работы выполняются удаленно.

1.6. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предельная Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (если применимо) /без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ (далее – Цена Договора) и складывается из:

2.1.1. Стоимости фиксированных работ в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

2.1.2 Стоимости работ по запросу. Цена одного часа доработок по запросу составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (если применимо) /без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ .

2.1.2.1 Количество часов на выполнение работ по запросам Заказчика не может превышать 500 часов за весь период действия Договора.

2.1.3. Заказчик не несет ответственности за использование предельной суммы по Договору не в полном объеме.

2.2. В цену Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также вознаграждение Подрядчика. Цена настоящего Договора является предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные работы.

2.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ в размере, установленном Приложением №5 к настоящему Договору (План-график) и с учетом фактически выполненных работ по запросам Заказчика.

2.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ исключительно при условии их выполнения Подрядчиком с соблюдением всех требований Договора и приложений к нему, предъявляемых к объему и качеству Работ.

2.5. В случае изменения реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить об этом Заказчику по электронной почте или в письменном виде, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к Договору, содержащего новые реквизиты Подрядчика и подписанного со стороны Подрядчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Договоре реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Заказчик считается исполнившим свои обязательства в соответствии с п. 2.3. в момент списания денежных средств с казначейского/расчетного счета Заказчика.

1. СОГЛАСИЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Источником финансирования по настоящему договору являются средства Субсидии из федерального бюджета (Идентификатор Соглашения 000000D507121P0B0002).

3.2. В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ № 2254 от 24.12.2020 г, Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Приложение №3 к настоящему Договору).

3.3. В платежных, расчетных и всех первичных документах по настоящему договору указывается идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В срок не позднее даты завершения Подрядчиком обязательств по договору, в соответствии с Приложением №1 к Договору, Подрядчик обязан представить Заказчику результаты выполненных Работ, которые должны быть реализованы по Техническому заданию Договора, подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и Протокол приемочных испытаний.

4.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящем разделе, Заказчик рассматривает результаты выполненных Работ, а также представленные Подрядчиком документы и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору. При проведении приемки результатов выполненных Работ Заказчик проверяет результаты работ на соответствие Техническому заданию по Договору.

4.3. При принятии Заказчиком решения о приемке результатов выполненных Работ по Договору, Заказчик подписывает Акт и направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта.

4.4. В случае, если по итогам проверки и приемки результатов выполненных Работ Заказчиком будут выявлены недостатки или несоответствия в результатах выполненных Работ требованиям Технического задания (Приложение 1 к Договору) и настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику акт, содержащий перечень выявленных недостатков и несоответствий, подлежащих устранению и сроки их устранения.

4.5. В случае получения Подрядчиком от Заказчика акта, содержащего перечень выявленных недостатков и несоответствий, подлежащих устранению, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, установленный Заказчиком и составляющий не менее 10 (десяти) рабочих дней, осуществить устранение указанных недостатков и несоответствий, а также при необходимости внести изменения в иные документы и результаты выполненных Работ.

4.6. При устранении недостатков и несоответствий по замечаниям Заказчика и осуществления доработки результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить отчет об устранении недостатков и несоответствий, включая осуществленные доработки в результатах выполненных Работ. Представленные повторно Подрядчиком результаты выполненных работ с устраненными недостатками и несоответствиями рассматриваются Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора.

4.7. В случае получения Подрядчиком по итогам повторной (и последующих) приемки результатов выполненных Работ новых замечаний Заказчика о недостатках и несоответствиях, Подрядчик обязан осуществить доработку результатов выполненных Работ в порядке, установленном настоящим разделом Договора. При этом, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение условий Договора в порядке, установленном условиями настоящего Договора.

4.8. Подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ и Отчет, являющийся неотъемлемой частью Акта. Отчет в электронном виде в формате текстовых файлов направляется на адрес электронной почты контактного лица со сторона Заказчика, указанный в настоящем Договоре, а также в бумажном виде, надлежащим образом прошитый, пронумерованный и подписанный Подрядчиком на почтовый адрес Заказчика: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.

4.9. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт является основанием для оплаты Подрядчику результатов выполненных Работ. Счет и счет-фактура (при наличии) выставляются Подрядчиком одновременно с Актом. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными с даты подписания Сторонами Акта.

4.10. Подрядчик обязуется размещать результаты работ в виде измененного функционала Системы, настроек программного обеспечения или иной результат (загрузка-выгрузка данных системы и прочее), а также вводить их в действие на сервере Заказчика, расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

* 1. Обязанности Подрядчика:
     1. Подрядчик обязан выполнять Работы своевременно, качественно, в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору.
     2. При необходимости, с письменного согласия Заказчика и без увеличения общей стоимости работ по Договору, Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, неся за них полную ответственность перед Заказчиком в случаях несвоевременного, некачественного выполнения Работ, в том числе в случаях неисполнения привлеченными лицами условий Договора и несоблюдения режима конфиденциальности предоставляемой информации.
     3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору, Подрядчик обязуется направить Заказчику письменный запрос для получения согласия Заказчика на передачу конфиденциальной информации Заказчика таким третьим лицам. В запросе должно быть указано полное наименование и реквизиты такого привлекаемого третьего лица, а также перечень конфиденциальной информации, планируемой к передаче и цель такой передачи.
     4. После получения письменного согласия Заказчика на передачу конфиденциальной информации привлекаемому третьему лицу и перед совершением такой передачи Подрядчик обязуется заключить от своего имени с таким третьим лицом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с обязательным письменным уведомлением Заказчика, о факте и целях заключения такого Соглашения и передаче информации. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемое Подрядчиком с привлекаемым третьим лицом, должно содержать перечень конфиденциальной информации, условия по обеспечению сохранности, а также ответственность за несанкционированное разглашение (раскрытие) такой информации другим лицам. Соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации не должно противоречить положениям о неразглашении в рамках настоящего Договора, и должно в той же степени защищать интересы Заказчика и обеспечивать сохранность конфиденциальной информации.
     5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц по сохранению конфиденциальной информации как за собственные. В случае причинения Заказчику ущерба в результате действий таких третьих лиц, связанных с раскрытием конфиденциальной информации или неправомерным использованием, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику причиненный ущерб.
     6. Подрядчик обязуется обеспечить наличие согласий Специалистов, выполняющих работы по Договору, на передачу их персональных данных Заказчику для обработки способами, необходимыми для исполнения Договора, и по запросу Заказчика предоставить подтверждение наличия оснований на передачу персональных данных Специалистов Заказчику. В случае, если Подрядчик не предоставит подтверждение наличия таких оснований, он обязуется за свой счёт урегулировать все претензии субъектов персональных данных, государственных органов и иных лиц, предъявленные Заказчику, а также возместить ему документально подтвержденные убытки и расходы, понесенные им в результате непредоставления такого подтверждения.
     7. Подрядчик обязан в случае получения письменного требования от Заказчика произвести замену Специалистов. Замена Специалистов не влечет за собой изменения сроков выполнения работ, предусмотренных соответствующим Заданием.
     8. Обеспечить соответствие выполненных Работ требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, условиям Договора и Технического задания (Приложение 1 к Договору).
     9. Обеспечить устранение недостатков и несоответствий (в т.ч. дефектов), выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.1.6 Подрядчик обязан соблюдать все сроки, установленные настоящим Договором, включая срок начала и завершения Работ, а также период выполнения таких Работ.

5.1.7 Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, по запросу Заказчика предоставлять промежуточные отчёты по форме Заказчика о выполненных Работах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса в письменном виде.

* + 1. Подрядчик обязуется не отчуждать исключительное или неисключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору третьим лицам, не предоставлять им право пользования результатами интеллектуальной деятельности, созданными по настоящему Договору.
    2. Выполняемые работы, результатом которых является измененный исходный функционал системы, настройки программного обеспечения или иное (загрузка-выгрузка данных системы и прочее), должны быть размещены и введены в действие на сервере Заказчика, расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.
    3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
  1. Обязанности Заказчика:
     1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику данные в объеме, обоснованно необходимом для

выполнения Работ. Перечень предоставляемых данных, оборудования и т.п. должен быть заранее согласован Сторонами.

* + 1. При отсутствии расхождений с требованиями Технического задания и обоснованных претензий к качеству работ в течение 10 (десяти) рабочих дней принять выполненные Подрядчиком работы согласно Акту приема-передачи работ.
    2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3. Доступ Специалистов Подрядчика к информационным ресурсам Заказчика предоставляется в соответствии с действующими нормативными документами Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим

Договором.

* 1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пени).
  2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 0,3% от неуплаченной в срок суммы.
  3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пени). В случае допущения Подрядчиком просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,5% от суммы просроченного исполнения обязательств/неисполнения обязательств за каждый день просрочки.
  4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
  5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
  6. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны любых третьих лиц по поводу нарушения их прав и законных интересов, а также претензии (требования, иски, предписания и т.п.) со стороны государственных органов (включая иностранные государственные органы) по поводу нарушения законодательства в результате использования Заказчиком персональных данных Специалистов Подрядчика, полученных от Подрядчика, Подрядчик по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами и/или государственными органами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Заказчиком будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц, судебные издержки Заказчика и иные расходы (включая штрафы и т.п. платежи), а также уплатить

Заказчику штраф в размере 5 (пять)% от подлежащей возмещению суммы.

* 1. Возмещение и выплата штрафа производится Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования и счёта от Заказчика.
  2. Обязательство по выплате неустойки возникает у Подрядчика после получения письменного требования об уплате неустойки от Заказчика.
  3. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных или недостаточных/неполных сведений, предусмотренных статьями 15 «Антикоррупционные условия, 17 «Заверения об обстоятельствах», Подрядчик обязан, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию Заказчика уплатить неустойку в виде штрафа в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости всех оказанных услуг по Договору. Убытки, причиненные Заказчику, возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Заказчик наряду с неустойкой вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю любых видов убытков.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* 1. Подрядчиком производится гарантийное обслуживание Системы в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Гарантия распространяется на работы по разработке и развитию Системы, а также всех ее блоков, модулей и составных частей, выполненных в рамках настоящего Договора.
  2. В случае обнаружения дефектов в Системе в течение гарантийного срока, (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Подрядчик обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
  3. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте.
  4. Гарантия предоставляется на Результаты работ, которые были переданы Подрядчиком Заказчику и оформлены Актом.
  5. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение дефектов и недочетов в работе Системы, а также замечаний Заказчика к ее функционированию осуществляется Подрядчиком в течение 24 (Двадцати четырех часов) со времени выявления сбоя и поступления сообщения от Заказчика. Указанные положения о гарантии качества работ не применяются, если Заказчик самостоятельно вносил изменения в ИС «Экспертная сеть».
  6. Подрядчик гарантирует отсутствие в результатах работ скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедрённых «программных закладок»), ведущих к

финансовому ущербу для Заказчика. Также Подрядчик гарантирует, что такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие устранения Подрядчиком дефектов в Системе в соответствии с положениями настоящей Статьи.

* 1. Подрядчик обязуется не включать в состав Результата работ программное обеспечение, используемое на основании открытой лицензии, условия которой требуют от пользователя раскрытия исходного кода разработанного ПО и/или ограничивают право Заказчика запрещать третьим лицам использование разработанного ПО и/или каким-либо образом могут препятствовать свободному распоряжению Заказчиком своим исключительным правом на такой результат работ и/или могут препятствовать возникновению (переходу) исключительного права на результат работ у Заказчика, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на использование такого ПО.
  2. В каждом случае нарушений вышеуказанных гарантийных обязательств, указанных в пунктах 7.6. и 7.7. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от общей стоимости работ, а также обязуется в полном объёме возместить ущерб, причинённый Заказчику вследствие наличия в Системе скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедрённых

«программных закладок») и/или ПО, и использование ПО на основании открытой лицензии без получения предварительного письменного согласия Заказчика на использование такого ПО.

* 1. Взыскание неустойки не лишает Заказчика возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе взыскание убытков в полном размере. Возмещение ущерба и выплата неустойки производится Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования от Заказчика.
  2. Заказчик вправе вносить какие-либо не согласованные с Подрядчиком изменения в результат выполненных Подрядчиком Работ, однако при этом обязательства Подрядчика по гарантийному обслуживанию, указанные в п. 7.1 Договора прекращаются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

* 1. Организационные, экономические, финансовые, технические сведения, составляющие условия настоящего Договора, включая его приложения, содержание любых соглашений к нему, предшествующей его заключению и последующей переписки Сторон, а также документов о его исполнении, информация об организационной структуре, о системе материально-технического обеспечения Сторон, сведения, составляющие существо охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, ставшие известными при исполнении настоящего Договора, иные сведения, в отношении которых Сторонами установлен режим конфиденциальности, не подлежат разглашению без письменного согласия другой Стороны.
  2. Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности сведений, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, и обязывать к этому привлекаемых к исполнению настоящего Договора Специалистов.
  3. Режим конфиденциальности должен предполагать предоставление доступа к конфиденциальной информации только тем Специалистам Сторон, которые непосредственно привлечены по своей трудовой функции к исполнению обусловленных настоящим Договором обязательств; заключение соглашений о конфиденциальности с такими лицами; ограничение доступа к конфиденциальной информации и ее материальным носителям любых других лиц; обезличение и/или уничтожение носителей конфиденциальной информации по мере утраты в ней объективной необходимости и при прекращении настоящего Договора; иные организационные и юридические меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Сторон и их соглашениями.
  4. Обязательство Сторон по сохранению конфиденциальности сохраняется в течение всего срока действия настоящего договора и 5 (пяти) лет после его истечения.
  5. В случаях, предусмотренных действующих законодательством, Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в объеме поступившего от уполномоченных лиц запроса. Кроме того, перед таким раскрытием одна из Сторон обязана уведомить другую Сторону относительно предполагаемой формы, объемов, сроков, характера и целей такого раскрытия.
  6. При обнаружении фактора разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам одна из Сторон незамедлительно должна проинформировать другую Сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
  7. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению сохранности и неразглашению Конфиденциальной информации, Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

* 1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 16.12.2024 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
  2. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении. В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта с перечислением в нем работ, которые на момент такого расторжения не завершены, а Подрядчику должен быть оплачен результат фактически выполненной части работ в соответствии с условиями Договора.
  3. В случае если Заказчик, в период действия Договора обнаружит, что Подрядчик предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой с Подрядчиком был заключен Договор, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, непосредственно вызванных таким прекращением действия Договора.
  4. В случае если расторжение Договора производится Заказчиком вследствие того, что во время выполнения работ Подрядчиком для Заказчика стало очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, а также потребовать возмещения убытков. В случае расторжения Заказчиком Договора по основаниям, изложенным в настоящем пункте, никаких расчетов между Сторонами не производится, Подрядчику результат неудовлетворительно выполненной части работ не оплачивается.
  5. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств, установленных в пунктах 8.4-8.5 и ст.11 Договора, и не освобождает Подрядчика от ответственности за их нарушение.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

* 1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора.
  2. К чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и т.д.
  3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пунктах 10.1 и 10.2. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
  4. Если обстоятельства, перечисленные в пунктах 10.1 и 10.2. настоящего Договора, и/или их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, настоящий Договор может быть досрочно изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон при условии, что исполнение настоящего Договора без изменения его условий в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы существенно нарушило бы соответствующее настоящему Договору соотношение имущественных интересов Сторон и повлекло бы

для заинтересованной Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора.

* 1. Сторона, ссылающаяся на наступление обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления обязана предоставить сертификат о форс-мажоре, выданный торгово-промышленной палатой либо документ уполномоченного органа государственной власти соответствующего региона, в подтверждение наступления указанных обстоятельств и их влияния на исполнение настоящего Договора. В случае непредставления подтверждающих документов Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

11. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

* 1. Исключительное право на Результаты работ, созданные по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, указанное в п. 1.1 Договора, в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента создания таких результатов интеллектуальной деятельности (выражения в объективной форме) на основании статьи 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации для использования их любым способом и в любой форме.
  2. Момент (дата) создания Результата работ (включая ПО и все компоненты) как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности указывается Сторонами в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
  3. Если иное не предусмотрено Договором, Подрядчик не вправе каким-либо образом (в том числе для собственных нужд) использовать Результаты работ по настоящему Договору.
  4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в рамках выполнения Работ, создание которых не было предусмотрено Техническим заданием, в полном объеме принадлежит Заказчику с даты создания (выражения в объективной форме). Соответствующие результаты интеллектуальной деятельности и момент (дата) их создания указываются в Акте сдачи-приемки работ отдельными строками.
  5. Стоимость вознаграждения за соответствующие результаты интеллектуальной деятельности включена в стоимость Работ. Право на получение патента на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента создания таких результатов (выражения в объективной форме) в счет стоимости Работ.
  6. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением Сторон, Подрядчик не вправе каким-либо образом без согласия Заказчика (в том числе для собственных нужд) использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в рамках выполнения Работ по Договору, но создание которых не было предусмотрено настоящим Договором.
  7. Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему Договору не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.
  8. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Подрядчика ПО, Подрядчик при получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае, если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Подрядчиком будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости работ с предоставлением Заказчиком соответствующих подтверждающих документов, в том числе вступившего в законную силу судебного решения.

Возмещение и выплата штрафа производится Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

* 1. Если по решению суда Заказчик не может пользоваться Системой или иным результатом работ, или в случае, если Подрядчик и/или Заказчик желает прекратить текущее использование Системы из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Подрядчик обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить компонент ПО, являющийся предметом претензий третьих лиц таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.
  2. Стоимость материальных носителей, на которых Заказчику передаются результаты интеллектуальной деятельности (при наличии), включены в стоимость работ по Договору и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

* 1. В случае если настоящим Договором не предусмотрено иное, все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены посредством системы защищенного электронного документооборота, с помощью электронной почты, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в разделе 20 настоящего Договора, или указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по адресам ответственных лиц Сторон, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.

12.2. Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:

От Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, эл.почта, телефон);

От Заказчика: Скрытникова Инна Рустамовна <iskrytnikova@iidf.ru .

* 1. В случае если настоящим Договором не предусмотрено иное, информация считается полученной Сторонами:
     1. при направлении с помощью электронной почты, в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем сообщения электронной почты, имеющегося у Стороны-отправителя;
     2. при направлении заказной или курьерской почтой, на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя;
     3. в случае направления посредством системы электронного документооборота электронный документ, отправленный Стороной-отправителем, считается доставленным Стороне-получателю, если Стороной-отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа Стороной-получателем.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

* 1. Настоящим Стороны определили разрешать все споры, разногласия и требования Сторон, возникающие из Договора, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров (далее – досудебный порядок).
  2. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования споров Стороны определили:

13.2.1. Срок для рассмотрения Подрядчиком претензии со стороны Заказчика и Заказчиком со стороны Подрядчика, а также для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 20 (двадцати) календарных дней от даты направления претензии.

13.2.2. Все неурегулированные в досудебном порядке споры, возникающие в связи с заключением, изменением, прекращением, толкованием и действительностью настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

* 1. В рамках исполнения Договора Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных

сотрудников Подрядчика в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных».

* 1. По письменному запросу Заказчика, не позднее, чем по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, Подрядчик обязуется предоставить подтверждение правомерности передачи персональных данных Заказчику. В случае, если Подрядчик не предоставит подтверждение наличия таких оснований или такие основания будут признаны недостаточными/ненадлежащими уполномоченными государственными органами и/или судом, он обязуется за свой счёт урегулировать все претензии физических лиц, государственных органов и иных лиц, предъявленные Заказчику, а также возместить любые убытки и расходы, в том числе судебные, понесенные Заказчиком в результате непредоставления таких доказательств.

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о своих прямых и конечных выгодоприобретателях/бенефициарах (далее – Информация), в соответствии со Сведениями о цепочке собственников Подрядчика (Приложение №4 к настоящему Договору).

Под прямыми выгодоприобретателями/бенефициарами для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Подрядчика.

Под конечными выгодоприобретателями/бенефициарами для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Подрядчика, как хозяйственного общества.

Также Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Подрядчика (Приложение № 4 к настоящему Договору), прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика при наличии факта такой аффилированности. Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не

ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.

15.2. Указанные в пункте 15.1. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 15.3.) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

16. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается уполномоченными лицами Сторон по настоящему Договору.

16.2. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия об изменении или дополнении его условий, то по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

16.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

16.4. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме квалификацией и ресурсами для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

16.5. В случае, если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных, авторских или смежных прав, Подрядчик обязуется принять на себя эти претензии и возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет, и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

16.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

В случае расторжения настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными с момента заключения письменного соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты пропорционально выполненным работам.

16.7. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

16.7.1. В любое время до сдачи ему результата Работ путем отказа от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

16.7.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

16.7.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. При этом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

16.7.4. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. При этом Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

* 1. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует и заверяет Заказчика, что:

17.1.1 является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

* + 1. в настоящий момент не существует риска банкротства Подрядчика и лиц, входящих в его органы управления;
    2. для заключения и исполнения настоящего Договора получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
    3. не существует законодательных, подзаконных нормативных актов, запрещающих Подрядчику или ограничивающих Подрядчика заключать и исполнять настоящий Договор;
    4. имеет все необходимые ресурсы и опыт для оказания услуг по настоящему Договору;
    5. лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.
    6. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) не числится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=121087&dst=100142&field=134&date=04.09.2023) Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (сайт <https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list>),
    7. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) заверяет и гарантирует, что в отношении него отсутствуют решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма и о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    8. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) заверяет и гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения о нахождении под контролем юридического или физического лица, включенного в перечни, указанные в подпункте 17.1.7. или в отношении которого вынесено решение, указанное в [подпункте 17.1.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=6706&field=134&date=04.09.2023) .
    9. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) заверяет и гарантирует, что сведения о Подрядчике отсутствуют в реестре субсидиарных ответчиков на сайте <https://www.nalog.gov.ru/rn77/rso/>.

17.1.11. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) заверяет и гарантирует, что основания, указанные в приказе Министерства финансов РФ от 01.12.2021 № 203 для лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения (Фонда), на него не распространяются;

17.1.12. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) заверяет и гарантирует, что положения Федерального закона № 470 – ФЗ от 04.08.2023 «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями и Федерального закона № 127 – ФЗ от 04.06.2018 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных государств» на него не распространяются;

17.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

17.2.1. ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также ими ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

17.2.2. все операции, осуществляемые в рамках настоящего Договора, полностью отражены в первичной документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;

17.3. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь: акты сдачи-приемки услуг и т.д.).

17.4. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой существенные условия Договора для целей Гражданского кодекса Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, для целей статьи 432, 432.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии в любом существенном отношении будет считаться существенным нарушением Договора для целей статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Права, обязанности и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Недействительность отдельных условий (пунктов) настоящего Договора не влечет недействительности других его условий (пунктов) и/или Договора в целом.
  3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает правовые последствия для другой Стороны, влекут для нее такие последствия с момента доставки ей соответствующего сообщения.
  4. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота (ЭДО).
  5. Документы, оформленные с использованием ЭДО должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписываются квалифицированной электронной подписью.
  6. Стороны признают документы, оформленные с помощью ЭДО, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости).
  7. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование.
  8. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.
  9. Электронный документ считается полученным Стороной при условии получения Стороной, направившей документ, через Оператора электронного документооборота извещения системы электронного документооборота о получении документа Стороной-получателем, иного подтверждения Оператора электронного документооборота о поступлении электронных документов Стороне-получателю.
  10. Датой получения документов в электронном виде считается дата, указанная в извещении или в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.
  11. В случае если Сторона получила один и тот же документ и в электронном виде или посредством электронной почты, или факсимильной связи (телефаксом), и оригинал на бумажном носителе, то действующим считается оригинальный документ на бумажном носителе.
  12. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней с даты изменения. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.
  13. В целях недопущения действий коррупционного характера Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Антикоррупционных условиях» (раздел 15 Договора).
  14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Подрядчика и 1 (один) – для Заказчика.

1. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

К Договору прилагаются следующие Приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

* 1. Приложение № 1 - Техническое задание;
  2. Приложение № 2 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
  3. Приложение № 3 - Согласие Подрядчика на проведение проверок;
  4. Приложение № 4 - Сведения о цепочке собственников Подрядчика;
  5. Приложение № 5 – План-график.

1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Фонд развития интернет-инициатив  Адрес местонахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.  Фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.  ОГРН 1137799009589, ОКПО 17526284,  ИНН 7704280879, КПП 770401001,  Р/сч. 40703810738110001924,  ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225,  Корр.счет: 30101810400000000225,  Телефон: 7 (495) 258-88-77.  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Варламов К.В./  М.П. | Подрядчик: ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Юридический адрес:  Фактический адрес:\_  ОГРН  ОКПО  ИНН / КПП  Р/сч.  Банк  БИК  Корр.сч.  Тел.  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1

к Договору

№ КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по развитию и доработке информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Фонд развития интернет-инициатив | Подрядчик:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Варламов К.В./  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к Договору

№ КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

Форма акта выполненных работ

АКТ №\_\_\_\_\_

сдачи-приемки выполненных работ

по Договору № КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

на выполнение работ по развитию и доработке информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

(Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).

г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО*), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили Акт сдачи-приемки выполненных работ о том, что по Договору № КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_ 2024г. на выполнение работ по развитию и доработке информационной системы «Экспертная сеть» для осуществления Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». (Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002) (далее – «Договор») Подрядчиком переданы, а Заказчиком приняты следующие Результаты работ:

1. Согласно Техническому заданию, Подрядчик выполнил следующие работы

Состав фиксированных работ по развитию и доработке системы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Состав работ | Промежуточные и итоговые результаты | Срок окончания работ | Стоимость работ |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

1. Состав работ по запросу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество часов (не более 500) | Промежуточные и итоговые результаты | Срок окончания работ | Стоимость работ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3. Общая стоимость работ по Договору, включая стоимость материальных носителей, на которых переданы результаты работ, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, *включая НДС / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком УСН.*

3. Следует к оплате по Акту \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, включая НДС / НДС *не облагается в связи с применением Подрядчиком УСН.*

4. Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы. Авансирование не предусмотрено.

5. Претензий к срокам, качеству и объему выполненных работ Заказчик не имеет.

6. Работы выполнены в срок, в полном объеме и надлежащего качества.

7.Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что все исключительные права на результат работ в полном объеме принадлежат Заказчику с момента создания (то есть с момента выражения результата работ впервые в какой-либо объективной форме).

. 8. Источником финансирования настоящих расходов являются средства Субсидии из федерального бюджета по Соглашению № 071-10-2021-005 от 10.02.2021.

9. Идентификатор соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду развития интернет-инициатив № 000000D507121P0B0002.

10. Реквизиты и адреса Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Фонд развития интернет-инициатив  Юридический адрес:121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.  Фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.  ОГРН 1137799009589, ОКПО 17526284,  ИНН 7704280879, КПП 770401001,  Р/сч. 40703810738110001924,  ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225,  Корр.счет: 30101810400000000225,  Телефон: 7 (495) 258-88-77.  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Варламов К.В./  М.П. | Подрядчик: ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Юридический адрес:  Фактический адрес:\_  ОГРН  ОКПО  ИНН  КПП  Р/сч.  Банк  БИК  Корр.сч.  Тел.  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Форма согласована Сторонами:

| Заказчик:  Фонд развития интернет-инициатив | Подрядчик:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| --- | --- |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Варламов К.В./  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 3

к Договору

№ КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

Согласие на проведение проверок

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Организация ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий» дает свое согласие на:

осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии Фонду развития интернет-инициатив по Соглашению № 071-10-2021-005 от 10 февраля 2021г, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Генеральный директор / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись)

Главный бухгалтер / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

(подпись)

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к Договору

№ КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

Сведения о цепочке собственников и учредителей ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,

включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц) | | | | | | |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах | Сведения о составе исполнительных органов |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Подрядчика, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика.

Генеральный директор ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

Приложение № 5

к Договору на развитие Информационной системы

№ КСУ/17-6-24 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

План-график выполнения работ

1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек, включая НДС / *НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ.*

2. Стоимость работ включает в себя стоимость фиксированных работ и стоимость работ по запросу (доработка).

1. Состав работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Перечень работ** | **Результат работ и документация** | **Срок** |
| 1. Доработка модуля «Проекты организаций» | * Программная реализация изменений модуля «Проекты организаций» согласно ПЗ * Разработка документации согласно п.7.1 настоящего ТЗ. * Автономные испытания модуля «Проекты организаций» | * Работающий согласно ПЗ модуль «Проекты организаций» * Программа автономных испытаний модуля «Проекты организаций» * Документация согласно п.7.1 настоящего ТЗ. * Протокол автономных испытаний модуля Проекты организаций. | 16.12.2024 |
| 2. Доработка модуля «Мероприятия» | * Программная реализация Блока основной информации о мероприятии модуля «Мероприятия» согласно ПЗ * Разработка документации согласно п.7.2 настоящего ТЗ. * Автономные испытания модуля «Мероприятия» | * Работающий согласно ПЗ модуль «Мероприятия» * Программа автономных испытаний модуля «Мероприятия» * Документация согласно п.7.2 настоящего ТЗ. * Протокол автономных испытаний модуля «Мероприятия» | 16.12.2024 |
| 3. Доработка модуля «Эксперты» | * Программная реализация доработок модуля «Эксперты» * Разработка документации согласно п.7.3 настоящего ТЗ. * Автономные испытания модуля | * Работающий согласно ТЗ модуль Экспертов * Программа автономных испытаний модуля «Эксперты» * Документация согласно п.7.3 настоящего ТЗ. * Протокол автономных испытаний модуля «Эксперты». | 16.12.2024 |

3.1 Детализация фиксированных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Функциональный модуль*** | ***Наименование фиксированных работ*** | ***Стоимость, руб.*** |
| модуль «Проекты организаций» | 1. создание нового функционала: добавление возможности загрузку данных компаний-участников конкурсного отбора; добавление возможности выгрузки шаблонов; создание таблицы, включающей все значения «Проектов организаций», финансовые показатели и их темпы роста); 2. доработка основного экрана финансовых показателей, обновление справочников, добавление возможности загрузки новых полей таблицы Проекты Организаций; 3. доработка алгоритма включения команды проекта компаний-выпускников акселератора в состав экспертов; 4. доработка базовых отчетов и формирование сводных отчетов; 5. доработка загрузки финансовых показателей из файла выгрузки Спарк. |  |
| модуль «Мероприятия» | 1. разработка нового блока «Участники мероприятий» (добавление возможности загрузки, создания интерфейса); 2. доработка экрана блока «Календарь» (добавление возможности фильтрации мероприятий); 3. доработка главного экрана модуля «Мероприятия» (добавление возможности загрузки данных из таблиц, добавление справочников) 4. доработка вкладки «Отчет» в карточке «Мероприятия» 5. разработка блока «Отчеты мероприятий»»; 6. создание структуры каталогов для хранения материалов мероприятий. |  |
| Модуль «Эксперты» | 1. доработка карточки Эксперта; 2. изменение расчета доверия Эксперта. |  |
| Итого стоимость фиксированных работ, руб. | |  |
| НДС, руб. | |  |
|  | **Итого стоимость работ с учетом НДС, руб.** |  |

3.2 Расчет цены на выполнение работ по запросу (доработка).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Состав работ | Цена за 1 (один) час (в т.ч. налоги и сборы), руб. | Предельное количество часов | Предельная стоимость, руб. |
| Доработка системы по запросу | Программная реализация в части поступающих запросов на доработку, не входящих в состав фиксированных работ |  | 500 |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС, руб. |  |  |  |  |

4

| Заказчик:  Фонд развития интернет-инициатив | Подрядчик:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| --- | --- |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Варламов К.В./  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |